муниципальное общеобразовательное учреждение «Губинская начальная общеобразовательная школа» Селивановского района Владимирской области

(наименование организации)

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ | 116 | 26.12.2013 |

О внедрении в управление деятельностью

образовательного учреждения

информационной системы «МОУ «Губинская НОШ»» (ИС)

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления муниципального общеобразовательного учреждения «Губинская начальная общеобразовательная школа» Селивановского района Владимирской области, комплектования, планирования и организации образовательного процесса на основе внедрения информационных технологий в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р и от 7 сентября 2010 г. № 1506-р, приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н и статьей 74 главы 12 раздела III ТК РФ "Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда", в соответствии с приказом управления образования от  31.10.2013 года № 489 «О внедрении в деятельность образовательных учреждений информационной системы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

«План работ по внедрению ИС» (Приложение №1);

«Регламент ведения электронного учета данных» (Приложение №2);

«Регламент оказания государственной услуги о реализации программ дошкольного  начального общего образования (Приложение №3);

«Регламент оказания помощи при работе в ИС» (Приложение №4);

2.    Провести внедрение ИС в соответствии с Графиком работ по внедрению ИС (Приложение №5).

3.    Использовать ИС для комплектования групп, предоставления информации об учреждении,  для электронного учета.

4.    Зам.директору Сергеевой Т.Г. обеспечить контроль за выполнением Графика работ по внедрению ИС.

5.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:   	Т.В.Савина.

С приказом ознакомлены:

### Приложение №1

### к приказу от 26.12.2013  № 116

### УТВЕРЖДАЮ

Директор_______Т.В.Савина

### План работы МОУ «Губинская НОШ»

### по внедрению ИС на этапах:  подготовительном, проектирования нормативного и регламентационного обеспечения, согласования и принятия нормативного и регламентационного обеспечения, начала использования ЭЖ

| №п/п | Мероприятия | Этап | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с кадрами |
|  | Ознакомление большинства сотрудников и органов самоуправления учреждения с различными вариантами ИС и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности педагогов | подготовительный | 25.12.2013 | Директор |
|  | Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию выбранного ИС | подготовительный | 26.12.2013 | Директор |
|  | Проведение анализа уровня ИКТ – компетентности сотрудников учреждения, ее соответствие требованиям, необходимым для работы в ИС | подготовительный | 30.12.2013 | Директор |
|  | Проведение анализа психологической готовности сотрудников учреждения к инновационной деятельности и повышению квалификации | подготовительный | 27.12.2013 | Директор |
|  | Определить состав работников учреждения, участвующих во внедрении ИС | подготовительный | 30.12.2013 | Директор |
|  | Распределить обязанности по работе в ИС между сотрудниками учреждения, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования | подготовительный | 30.12.2013 | Директор |
|  | Издание приказа по учреждению о проведении аттестации сотрудников в области использования выбранного ИС | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | 25.12.2013 | Директор |
|  | Определить состав сотрудников учреждения или подразделения, выполняющих те или иные задачи по внедрению и использованию ИС | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | 30.12.2013 | Директор |
|  | Техническое обеспечение |
|  | Провести анализ выбранного программного обеспечения для работы в ИС на соответствие разработанным функциональным требованиям к информационным системам | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Проведение анализа технического оснащения учреждения, определить состав технических средств, задействованных в работах по внедрению ИС | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Составить план дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ИС в учреждении | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Составить план дополнительного выделения ресурсов для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ИС в учреждении | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Составить схему расположения компьютеров в учреждении и график доступа к ним всех сотрудников, участвующих во внедрении ИС | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Определить ответственных за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры с учетом распределения этих средств по помещениям учреждения | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор |
|  | Определить настройки ИС, порядок заполнения исходных массивов данных и т.д. | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор |
|  | Назначить администратора ИС, ответственного за комплекс работ по техническому использованию ИС сотрудниками учреждения, организацию консультирования сотрудников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ИС | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор |
|  | Разработка локальной нормативной базы введения ИС |
|  | Формирование группы разработки (ГР) нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа руководителя о составе ГР | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Издание приказа руководителя с утверждением регламента работы ГР и указанием сроков проведения работ | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Анализ участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы учреждения и подготовка проектов документов, включая: - план работ по реализации модели функционирования учреждения с использованием ИС; - разработка и внесение изменений в действующие локальные акты и подготовка проектов новых документов (локальных нормативных актов) учреждения, относящихся к использованию ИС | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор рабочая группа |
|  | Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов. (В обсуждении каждого документа должны принять участие все лица, чью деятельность они регламентируют). Провести: - собрание трудового коллектива, - собрание родителей. | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | январь | Директор рабочая группа |
|  | Организация работы по соблюдению при использовании ИС требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, в т.ч. получение согласия на обработку персональных данных | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь- январь | Директор рабочая группа |
|  | Проведение совещания при директоре по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом учреждения) | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор |
|  | Согласование ряда документов с Учредителем и иными структурами в соответствии с действующим в регионе регламентом использования ИС в учреждении | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь- январь | Директор |
|  | (В случае выбора для внедрения информационной системы, расположенной на внешних серверах, администрирование которой ведется сторонней организацией) Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ИС, в том числе определяющих юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор |
|  | Приказом руководителя учреждения утвердить Регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием ИС (в регламенте определяется ответственность лиц за сохранность данных) | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор |
|  | Утвердить регламенты деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ИС, в том числе положения о подразделениях, измененные (расширенные) должностные инструкции | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор |
|  | Распределить функции служб учреждения, включенных в Регламенты деятельности, по работникам, группам работников учреждения, подразделениям и внешним структурам | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | декабрь | Директор рабочая группа |
|  | Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ИС (в зависимости от возможностей ИС) | начало использования ИС | январь- февраль | Воспитатели |
|  | Издание приказа о начале использовании ИС с утверждением плана работ по реализации модели функционирования учреждения с использованием ИС | начало использования ИС |  | Директор |
|  | Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора учреждения об утверждении и введении в действие принятых локальных актов | начало использования ИС | январь | Директор |
|  | Разместить на официальном сайте учреждения информацию о локальных нормативных правовых актах учреждения, обеспечивающих переход к использованию ИС | начало использования ИС | январь | Директор |
|  | Провести оценку соответствия созданных в учреждении условий критериям применимости ИС, согласно разработанным критериям | начало использования ИС | январь | Директор |
|  | Ввод информации в ИС | начало использования ИС | Ежедневно | Директор Зам.директора |
|  | Контроль за организацией работ по внедрению ИС | начало использования ИС | Весь период работы | Директор |
|  | Формирование отчетности по внедрению ИС | начало использования ИС | Ежеквартально | Директор Зам.директора |
|  | Информационное обеспечение ИС |
|  | Подготовка информации для базы данных в ИС | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом | подготовительный | декабрь | Директор |
|  | Проведение контроля правильности заполнения информации в ИС | начало использования ИС | январь | Директор |

Приложение №2

к приказу от 26.12.2013 № 116

Регламент

ведения электронного учета данных

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет условия и правила ведения электронного учета данных, контроля за его ведением, процедуры обеспечения достоверности вводимых в информационную систему (ИС) данных, надежности их хранения и контроля за соответствием требованиям к документообороту, включая создание резервных копий, твердых копий (на бумажном носителе).

1.2. В соответствии с действующим законодательством образовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать формы учета выполнения образовательной программы дошкольного образования.

1.3. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель  учреждения.

1.4. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного процесса лежит на руководителе учреждения.

1.5. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о персональных данных.

2. Общие правила ведения учета

2.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих воспитанниках должны производиться по факту в день проведения.

2.2. Результаты наблюдения (мониторинга) за здоровьем, развитием и воспитанием детей должны заполнятся не позднее одной недели со дня их проведения (если позволяют возможности ИС).

2.5. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока, например, с помощью электронной подписи. Электронное хранение архивных данных должно осуществляться минимально на двух носителях и храниться в разных помещениях.

3. Условия совмещенного хранения данных  в электронном виде и на бумажных носителях

3.1. В случае необходимости использования данных электронного учета в качестве печатного документа информация выводится на печать и заверяется в установленном порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

3.2. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных для использования в качестве документа определяется соответствием используемой информационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007  «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования».

В тех аспектах, в которых электронная система не обеспечивает требуемых характеристик для признания данных учета документом, необходимо выводить данные на печать и хранить на бумажном носителе:

• если система не предусматривает надежного контроля за исправлениями, данные должны выводиться на печать в конце каждого отчетного периода;

• если система учета не позволяет хранить архивные данные в общедоступном формате, не требующем специального программного обеспечения, необходимо выводить данные на печать по окончании учебного года;

• если данные учета в электронном виде не позволяют легко получить информацию по любому сотруднику и/или за любой месяц, необходимо выводить данные на печать ежемесячно.

4. Условия информирования родителей (законных представителей) воспитанников

4.1. При ведении учета в электронной форме у родителей (законных представителей) должна быть возможность оперативного получения информации без обращения к сотрудникам образовательного учреждения (автоматически). Процедура автоматического доступа к информации должна быть общедоступна.

Регулярность информирования родителей (законных представителей) информирование о реализации программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования (можно указать периодичность оказания услуги).

4.2. Рекомендуется регулярно предоставлять родителям (законным представителям)  воспитанников консультативный материал по развитию и воспитанию их ребенка.

4.3. Доставка информации родителям (законным представителям) может осуществляться в согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным либо, введенным самостоятельно. Передача контактных данных должна осуществляться родителями (законными представителями) письменно или с применением электронных систем передачи документов электронной подписью.

Приложение № 3

к приказу

от 26.12.2013 № 116

Регламент оказания государственной услуги о реализации программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. При ведении учёта в электронном виде  родители (законные представители) обеспечиваются возможностью оперативного получения информации без обращения к сотрудникам образовательного учреждения (автоматически) через веб-интерфейс персонального кабинета в информационной системе, в том числе в личном кабинете пользователя Портала государственных услуг. Процедура автоматического доступа к информации должна быть общедоступна.

2. Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или нежелании использовать доступ к электронным формам представления информации, должно быть обеспечено информирование о реализации программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования.

3. Рекомендуется регулярно предоставлять родителям (законным представителям)  воспитанников консультативный материал по развитию и воспитанию их ребенка.

4. Доставка информации родителям (законным представителям) может осуществляться в согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным либо, введенным самостоятельно. Передача контактных данных должна осуществляться родителями (законными представителями) письменно или с применением электронных систем передачи документов электронной подписью.

Приложение № 4

к приказу от 26.12.2013 № 116

Регламент

оказания помощи при работе по ведению электронного учета в информационной системе

Внедрение информационной системы в учреждении на первом этапе требует совмещения работы по ведению электронного учета с традиционным бумажным вариантом. В переходный период необходимо выработать навыки работы с информационной системой (ИС) у сотрудников, отработать регламент ее использования.

1. Переход с традиционной формы ведения учета на электронную требует освоения навыков работы в новой электронной среде, могут потребоваться новые навыки. Чтобы облегчить переход, достаточно выработать навыки ведения учета в электронном виде сотруднику в течение одного полного отчетного периода:

- ведение двойного учета в рамках одной группы не требует больших трудозатрат;

- сохранение традиционного учета гарантирует надежность учета;

- вероятные ошибки при ведении электронного учета не вызывают стресса;

2. Снижение трудозатрат администрации учреждения на внедрение электронного учета.

Ведение электронного учета также требует от администрации учреждения владения рядом навыков. Навыки позволяют правильно подготовить условия для работы сотрудников в учреждения и проверить все аспекты учета в учреждении. Объем подготовки системы учета и проверки ее ведения для стандартной нагрузки высок, но не требует избыточного внимания, т.к. является знакомым и привычным.

Переход с традиционной формы ведения учета на электронную потребует освоения новых навыков, прежде всего, на этапе подготовки ИС к ведению учета учебного процесса. Чтобы облегчить переход, достаточно выработать новые навыки в ограниченном объеме ведения учета в течение, как минимум, одного полного отчетного периода:

- контроль за ведением двойного учета по одному разделу для каждого педагогического работника учреждения требует заметно меньших трудозатрат, чем сразу по всему учебному плану;

- сохранение традиционного учета гарантирует надежность учета;

- вероятные ошибки при ведении электронного учета не вызывают стресса;

- для ведения электронного учета в таком объеме требуется гораздо меньшая техническая база (количество устройств доступа к ИС).

3. В соответствии с планом внедрения  ИС в образовательном учреждении назначаются ответственные за определенные этапы.

Директор должен организовать сотрудников для заполнения формы заявления родителями (законными представителями) о предоставлении информации о  рекомендациях педагогов по воспитанию и развитию воспитанника, об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования  через ИС по утвержденной форме и обеспечить методическое сопровождение сотрудников по введению ИС.

Директор должен обеспечить методическое сопровождение сотрудников по введению ИС.

Директор должен обеспечить размещение приказа на сайте учреждения; оказывать консультативную техническую помощь сотрудникам по вопросам введения и использования ИС; обеспечить работу компьютерной Интернет-сети (проводной и/или беспроводной).

Условия работы по данному регламенту позволяют без отмены бумажного варианта и при минимальных трудозатратах сотрудников и администрации учреждения по ведению электронного учета обеспечить уверенную подготовку к полному переходу на ведение учета без бумажного варианта.

# Приложение №5

к приказу от 26.12.2013  № 116

# УТВЕРЖДАЮ

# Директор _____     Т.В.Савина

# График

внедрения  в МОУ «Губинская НОШ» информационной системы

«МОУ «Губинская НОШ»»

| Шаги | Содержание | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Форма выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание банка электронных портфолио вновь прибывших педагогов, воспитанников (либо реестра воспитанников, сотрудников -в зависимости от возможности ИС) | Зам.директора Педагоги |  | Банк электронных портфолио (либо реестры) (в зависимости от возможности ИС) |
| 2. | Издание приказов по учреждению: о назначении администратора по ведению электронной базы ИС; о назначении ответственного за комплекс работ по техническому использованию ИС; о назначении ответственного по консультированию педагогов и оказания необходимой помощи в ходе работы с ИС о назначении ответственного за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персональные данные | Директор | декабрь | Оформление пакета нормативно- правовых документов |
|  |  |  |  | Проектирование деятельности по внедрению программного комплекса |
|  |  |  |  | Размещение локальных актов на сайте учреждения |
| 3. | Разработка локальных актов, внесение изменений, дополнений: положение о защите персональных данных; положение об оплате труда (положение о стимулировании педагогических работников); положение о локальной сети; должностная инструкция системного администратора; правила пользования локальной сетью | Директор | декабрь | Размещение локальных актов на сайте учреждения |
| 4. | Заседание рабочей группы. Изучение материалов по внедрению ИС | Директор | декабрь | Координация работы рабочей группы. Разработка плана- графика мероприятий |
| 6. | Анализ информационных ресурсов образовательного учреждения | Директор | декабрь | Работа рабочей группы по анализу информационных ресурсов, фиксация результатов анализа |
| 7. | Выбор модели внедрения | Директор, администратор по ведению электронной базы ИС | декабрь | Разработка логики внедрения, апробация программного комплекса |
| 8. | Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллективом | Директор | декабрь | Подбор материалов в методических банках образовательных учреждений, Интернете |
| 9. | Организация обучения педагогических кадров работе в ИС | Директор |  | Обучение на базе учреждения |
| 10. | Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных | Директор | декабрь | Собеседование с педагогическими работниками |
| 11. | Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности | Администратор по ведению электронной базы ИС | декабрь | Внедрение в учебно-воспитательный процесс новой информационной системы |
| 12. | Формирование базы данных воспитанников, родителей, педагогических кадров, группам. | Администратор по ведению электронной базы ИС |  |  |
| 13. | Ввод данных по образовательному процессу | Администратор по ведению электронной базы ИС |  |  |
| 14. | Семинар «Построение учебно-воспитательного процесса на основе использования ИС» | Директор |  | Координация и анализ работы образовательного учреждения в данном направлении, заполнение технологических карт |
| 15. | Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг. | Директор, педагоги |  | Проведение родительских собраний |
| 16. | Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся | Педагоги |  | Собеседование с родителями |
| 17. | Организация обучения родителей работе с информационной системой «МОУ «Губинская НОШ»» | Директор |  | Проведение обучения (родительские собрания), организация консультаций |
| 18. | Выдача логинов и паролей родителям обучающихся | Педагоги |  | Индивидуальная работа |
| 19. | Выгрузка данных в ИС | Администратор по ведению электронной базы ИС |  | Автоматическая отправка данных |
| 20. | Индивидуальные консультации | Педагоги | По мере возникновения | Конструктивное решение возникающих проблем |
| 21. | Поощрение и стимулирование педагогов | Директор |  | Внесение изменений в положение об оплате труда (положение о стимулировании педагогических работников) |
| 22. | Анализ результативности работы педагогического коллектива в ИС в тестовом режиме. | Директор |  | Анализ создания единого информационного пространства Проведение педагогического совета |
| 23. | Переход всего учреждения в режим ведения данных в ИС | Педагогический коллектив |  |  |

муниципальное общеобразовательное учреждение «Губинская начальная общеобразовательная школа» Селивановского района Владимирской области

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ | 117 | 26.12.2013 |

«О ведении электронного учета

в «МОУ «Губинская НОШ»» (ОО)»

В соответствии с приказом управления образования от  31.10.2013 года № 489 «О внедрении в деятельность образовательных учреждений информационной системы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Администрации учреждения разработать локальные акты о ведении информационной системы  (далее ИС).

2. Назначить ответственным за организацию работы по ведению ИС зам.директора Сергееву Т.Г.

3. Ответственному за организацию работы по ведению  ИС Сергеевой Т.Г.:

3.1. Осуществить выбор, установку, запуск в работу ИС (в зависимости от выбранного варианта и технической возможности) до 01.01.2014 года.

3.2. Ознакомить сотрудников с возможностью ИС, локальными актами по их использованию до 31.12.2013 года.

3.3. Обучить навыкам работы с ИС сотрудников, оказывать им техническую, методическую помощь с 01.01.2014 года.

3.4. Регулярно отражать процесс ведения документации в системе оперативного мониторинга на сайте учреждения с 01.01.2014 года ежемесячно.

4. Назначить ответственными за ведение табеля посещаемости, портфолио обучающихся (если есть возможность в ИС) педагогических работников.

5. Педагогическим работникам:

5.1. Ознакомить родителей (законных представителей) с возможностью ИС по предоставлению информации о предоставления информации об учреждении,  о реализации программ дошкольного, начального общего образования  локальными актами по их использованию до 30.01.2014 года.

5.2. Обучить навыкам работы с ИС родителей (законных представителей), оказывать им техническую методическую помощь с 01.01.2014 года.

5.3. Приступить к оказанию государственных услуг: прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения; предоставление информации об организации общедоступного  бесплатного дошкольного и начального общего образования; с 01.01.2014 года.

6. Администрация учреждения принимает решение об отказе от документации на бумажном носителе, только при условии обеспечения ведения ИС в полном объеме, организации регулярного резервного копирования данных учета и надежного контроля за внесением информации и исправлений в ИС.

7. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на себя.

Директор школы:                                                                            Т.В.Савина.

С приказом ознакомлены: